МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС. Разработка и оформление технического задания»

Желтоухова Виктория Сергеевна

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Желтоухова В.С.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 17.02.26

Оценка:

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы

Computer Company Management System (CCMS)

1. Общие сведения

Полное наименование системы: Информационная система управления компьютерной компанией Computer Company Management System

Краткое наименование системы: CCMS

Шифр темы: CCMS-2026

Заказчик: ООО «ИнфоТех»

Область деятельности заказчика: оказание услуг по продаже, обслуживанию и ремонту компьютерной техники, а также управление клиентской базой и заказами.

Разработчик: Компания-разработчик программного обеспечения «Digital Systems»

Основанием для разработки информационной системы является:

- договор на разработку информационной системы между ООО «ИнфоТех» и компанией «Digital Systems»;

- необходимость автоматизации бизнес-процессов компьютерной компании;

- техническое задание на разработку информационной системы CCMS.

Плановый срок начала и окончания разработки:

01 февраля 2026 г. – 30 мая 2026 г.

Разработчик передает заказчику следующие результаты работ:

- разработанную информационную систему CCMS;

- исходный код программы;

- базу данных системы;

- техническую документацию;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

Передача результатов осуществляется после завершения разработки, тестирования и проверки работоспособности системы.

Приемка системы производится заказчиком на основании соответствия системы требованиям настоящего технического задания.

Результаты передаются в электронном виде.

2. Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания системы

Целью создания информационной системы управления компьютерной компанией «Computer Company Management System» является автоматизация основных бизнес-процессов компьютерной компании, повышение эффективности работы персонала, ускорение обработки информации и снижение количества ошибок при работе с данными.

Внедрение системы должно обеспечить:

- автоматизацию учета клиентов;

- автоматизацию учета товаров и услуг;

- автоматизацию обработки заказов;

- централизованное хранение информации;

- ускорение поиска и обработки данных;

- повышение качества обслуживания клиентов;

- повышение эффективности управления деятельностью компании.

2.2 Назначение системы

Функциональное назначение

Система предназначена для:

- хранения информации о клиентах;

- хранения информации о товарах;

- хранения информации о заказах;

- регистрации новых клиентов;

- оформления и обработки заказов;

- редактирования и удаления информации;

- поиска информации по заданным параметрам;

- формирования и просмотра данных.

Система должна обеспечивать возможность автоматизированной работы с данными компьютерной компании.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования следующими категориями пользователей:

- администратор системы;

- менеджер компании;

- сотрудник компании.

Пользователи должны иметь возможность работы с системой через графический пользовательский интерфейс.

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность компьютерной компании, связанная с:

- учетом клиентов;

- учетом товаров;

- учетом заказов;

- обработкой информации;

- хранением данных.

В настоящее время данные процессы выполняются вручную или с использованием разрозненных средств, что приводит к:

- увеличению времени обработки информации;

- повышению вероятности ошибок;

- сложности поиска информации;

- сложности хранения данных.

Автоматизация позволит повысить эффективность работы компании.

4. Требования к АС

4.1 Общие требования к системе

Система должна обеспечивать:

- корректную обработку информации;

- хранение данных в базе данных;

- быстрый доступ к информации;

- надежную работу системы;

- защиту данных от несанкционированного доступа.

Система должна иметь удобный и понятный пользовательский интерфейс.

4.2 Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать возможность:

- добавления новых клиентов;

- редактирования данных клиентов;

- удаления данных клиентов;

- добавления товаров;

- редактирования товаров;

- удаления товаров;

- оформления заказов;

- редактирования заказов;

- удаления заказов;

- просмотра информации;

- поиска информации.

Система должна обеспечивать хранение данных в базе данных.

4.3 Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- стабильную работу;

- сохранность данных;

- корректную обработку данных;

- возможность восстановления данных при сбоях.

4.4 Требования к ПО

Система должна функционировать на следующих программных средствах:

- операционная система: Windows 10 и выше;

- СУБД: MySQL;

- язык программирования: Java / C# / Python (в зависимости от реализации);

- среда разработки: любая современная среда разработки.

4.5 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен обеспечивать:

- удобство использования;

- понятную навигацию;

- возможность ввода и редактирования данных;

- отображение информации в понятной форме.

Интерфейс должен быть графическим.

5. Состав и содержание работ по созданию АС

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия | Изучение деятельности компьютерной компании, определение требований к системе | 01.02.2026 – 10.02.2026 | Отчет об анализе |
| 2. Разработка ТЗ | Формирование требований к системе | 11.02.2026 – 20.02.2026 | ТЗ |
| 3. Разработка структуры системы | Определение архитектуры системы и структуры базы данных | 21.02.2026 – 10.03.2026 | Проект системы |
| 4. Разработка интерфейса | Проектирование пользовательского интерфейса | 11.03.2026 – 20.03.2026 | Макеты интерфейса |
| 5. Программирование системы | Создание ПО | 21.03.2026 – 30.04.2026 | Программный продукт |
| 6. Создание БД | Разработка структуры базы данных и ее реализация | 01.04.2026 – 30.04.2026 | БД |
| 7. Тестирование | Тестирование системы | 01.05.2026 – 15.05.2026 | Отчет о тестировании |
| 8. Внедрение | Установка и настройка системы | 16.05.2026 – 25.05.2026 | Рабочая система |
| 9. Разработка документации | Создание руководства пользователя и администратора | 10.05.2026 – 30.05.2026 | Комплект документации |

6. Порядок контроля и приемки АС

Контроль выполнения работ осуществляется разработчиком проекта.

Приемка системы осуществляется на основании результатов тестирования.

При приемке проверяется:

- соответствие системы техническому заданию;

- корректность работы функций системы;

- корректность хранения и обработки данных;

- корректность работы пользовательского интерфейса.

Результатом приемки является подтверждение работоспособности системы.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо:

- подготовить компьютер для установки системы;

- установить операционную систему;

- установить систему управления базами данных;

- установить ПО системы;

- выполнить настройку системы;

- провести проверку работоспособности системы.

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером.

8. Требования к документированию

Разрабатываемая система должна иметь следующий комплект документации:

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- описание программы;

- программа и методика испытаний.

Документация должна быть оформлена в электронном виде.

9. Источники разработки

При разработке системы использовались следующие источники:

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- учебные материалы по разработке информационных систем;

- материалы предметной области компьютерной компании;

- требования к автоматизации учета клиентов, товаров и заказов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| CCMS | Computer Company Management System |