МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической №4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten»

Муминовой Александры Шухратовны

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Муминова А.Ш.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 18.02.2026

Оценка:

2026 г.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Задачи:

- Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

- Разработать карточки проекта с артефактами.

- Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

- ХОД РАБОТЫ

В качестве предметной области выступает Project Management System for Hospital (PMSH) — информационная система для автоматизации управления проектами в медицинском учреждении (больнице).

Основные направления разработки:

- Управление проектами автоматизации медицинских услуг

- Контроль ресурсов и загрузки персонала

- Финансовый учёт и бюджетирование проектов

- Отчётность и аналитика для руководства

- Интеграция с медицинскими и бухгалтерскими системами

Основная цель PMSH — повышение эффективности управления проектами за счёт централизованного хранения данных, автоматизации планирования и контроля выполнения задач.

Для организации процесса разработки выбрана облачная система управления проектами Kaiten с использованием методологии Kanban. Выбор метода Kanban обоснован гибким подходом, возможностью визуализации рабочего процесса и адаптации под конкретные нужды команды разработчиков.

Определены следующие задачи для проектирования PMSH:

| № | Задача | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований к системе | Сбор и документирование функциональных и нефункциональных требований |
| 2 | Проектирование архитектуры | Разработка архитектуры ИС, выбор технологического стека |
| 3 | Разработка базы данных | Проектирование и создание структуры БД |
| 4 | Разработка бэкенда | Реализация серверной части на C# / ASP.NET Core |
| 5 | Разработка фронтенда | Создание пользовательского интерфейса на React |
| 6 | Интеграция с МИС | Реализация интеграции с медицинской информационной системой |
| 7 | Интеграция с бухгалтерией | Реализация обмена финансовыми данными |
| 8 | Тестирование системы | Проведение модульного и интеграционного тестирования |
| 9 | Подготовка документации | Разработка руководств пользователя и администратора |
| 10 | Внедрение и сопровождение | Развертывание системы и поддержка пользователей |

Создадим новое пространство, присвоим имя «Информационная система для автоматизации управления проектами в медицинском учреждении (больнице)».

Рисунок 1 – Создание нового пространства

На созданном пространстве добавлена новая доска. Доска в Kaiten — это цифровая канбан-доска, которая наглядно отображает этапы рабочего процесса (рис. 2).

- В созданном пространстве нажата кнопка «Создать доску».

- Выбран тип доски «Простая доска» с тремя колонками: «Очередь», «В работе», «Готово».

- Присвоено название доске: «Разработка PMSH v1.0».

- Выполнено переименование колонок для соответствия процессу разработки:

  - «Очередь» → «Запланировано»

  - «В работе» → «В процессе»

  - «Готово» → «Выполнено»

Рисунок 2 – Создание новой доски

Добавим карточки в поля «Запланированные», «В работе», «Готово» в соответствии с задачами проекта и заполним их.

Полученная доска представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Доска проекта

Заполненная карточка «Анализ требований к системе» представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Карточка «Анализ требований к системе»

Заполненная карточка «Проектирование архитектуры» представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Карточка «Проектирование архитектуры»

Рассмотрим карточка «Разработка базы данных», представленную на рисунке 6.

Рисунок 6 – Карточка «Разработка базы данных»

Заполненная карточка «Разработка бэкенда» представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Карточка «Разработка бэкенда»

На рисунке 8 представлена карточка «Разработка фронтенда».

Рисунок 8 – Карточка «Разработка фронтенда»

Результат заполнения карточки «Интеграция с медицинской информационной системой» представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Карточка «Интеграция с медицинской информационной системой»

Заполненная карточка «Тестирование системы» представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Карточка «Тестирование системы»

Заполненная карточка «Подготовка документации» представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Карточка «Подготовка документации»

На рисунке 12 представлена карточка «Внедрение и сопровождение».

Рисунок 12 – Карточка «Внедрение и сопровождение»

На рисунке 14 представлен график выполнения задач в табличном виде

Рисунок 14 – График выполнения работ в табличном виде

На рисунке 15 представлен график выполнения задач в TIMELINE формате.

Рисунок 15 - TIMELINE-формат

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Решены следующие задачи:

- Создано пространство проекта «Разработка PMSH — система управления проектами для больницы» в облачной системе Kaiten.

- Разработана доска «Разработка PMSH v1.0» с тремя колонками: «Запланировано», «В процессе», «Выполнено».

- Созданы и наполнены артефактами 9 карточек задач, соответствующих этапам разработки PMSH.

- На трёх и более карточках закреплены различные атрибуты: описания, сроки, метки, ответственные, чек-листы, вложения (суммарно более 9 атрибутов).

- Организован процесс разработки ПО с визуализацией на доске Kanban.

- Получены отчёты о ходе разработки в TIMELINE-формате и табличном виде.

Основные знания и навыки, полученные в процессе выполнения работы:

- Детальное знакомство с методом Kanban и его преимуществами для гибкого управления проектами разработки ПО.

- Освоение функциональных возможностей системы Kaiten: создание пространств и досок, работа с карточками, настройка атрибутов, использование меток для приоритизации задач.

- Навыки планирования сроков выполнения задач и отслеживания прогресса с помощью визуальных индикаторов (цветовая индикация дедлайнов).

- Умение работать с отчётами в TIMELINE-формате для наглядного представления временных параметров проекта.

- Понимание важности детализации задач через чек-листы и прикрепление необходимых материалов (документация, ссылки, файлы).

Проблемы, возникшие в процессе выполнения, и пути их решения:

- Проблема: Необходимость синхронизации дат начала и окончания для корректного отображения в TIMELINE.
Решение: Проставлены точные даты для каждой карточки, выполнена проверка временных интервалов.

- Проблема: Обеспечение достаточной детализации задач.
Решение: Использованы чек-листы для разбиения крупных задач на подзадачи, добавлены ссылки на необходимые материалы.

Система Kaiten показала себя как удобный и интуитивно понятный инструмент для управления проектами разработки ПО, позволяющий эффективно визуализировать рабочий процесс, отслеживать все этапы разработки и обеспечивать прозрачность выполнения задач для всей команды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- База знаний Kaiten. URL: https://faq-ru.kaiten.site/

- 7 способов сделать доски в Kaiten информативнее. URL: https://kaiten.ru/blog/card-facade/

- Как планировать крупные проекты: этапы, инструменты и методы управления. URL: https://kaiten.ru/blog/kak-planirovat-krupnie-proekti/

- Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 216 с.

- Кузнецов В.В., Гибкая разработка программных продуктов: методы и технологии. Москва: Издательство МГТУ им. Баумана, 2018.